SADRŽAJ

# I UVOD4

# II OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU DJELATNOSTI4

2.1. Osnovni identifikacioni podaci4

2.2. Oblik organizovanja4

2.3. Osnivački akti4

2.4. Pravno-statusna pitanja5

2.5.Vlasnička struktura……………….........................................................................................................................5

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom5

2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja i za koje je registrovana u CRPS-U.6

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja7

2.9. Drugi podaci specifični za vršioca komunalnih djelatnosti8

# III KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI8

3.1. Ljudski resursi8

3.2. Politika zapošljavanja9

3.3. Tehnička opremljenost društva9

3.4. Oprema i vozni park10

# IV CILJEVI.11

# V REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA U DIJELU FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI11

5.1. Održavanje objekata socijalnog stanovanja11

5.2. Održavanje objekata u vlasništvu Glavnog grada13

5.3. Uređenje sportskih terena i izgradnja teretana za trening na otvorenom na teritoriji MZ14

5.4. Izvođenje hitnih radova koje obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave14

5.5. Obezbjeđenje smjenskog rada potrebnog tehničkog osoblja radi izvođenja hitnih radova15

5.6. Aktivnosti Službe za sprovođenje socijalno stambene politike i evidenciju15

5.7. Realizacija aktivnosti na poboljšanju uslova stanovanje u stambenim zgradama na teritoriji Glavnog grada16

5.8. Akcija ‘’Za ljepše lice Podgorice’’18

5.9. Pružanje usluga na tržišnom principu trećim licima20

5.10. Realizacija aktivnosti u saradnji sa resornim Sekretarijatom za komunalne poslove20

# VI REALIZACIJA PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI U DIJELU FINANSIJSKOG POKAZATELJA – REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA21

# VII IZVJEŠTAJ O PITANJIMA VEZANIM ZA POLITIKU ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA……………………………..25

7.1.Tabela25

# VIII ZADUŽENOST26

# IX REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI26

# X POLITIKA CIJENA29

# XI OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI30

1. UVOD

Shodno Odluci o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica  (’’Sl.list RCG – opštinski propisi’’ br. 26/05 od 08.08.2005.godine  i ’’Sl.list Crne Gore – opštinski propisi’’ br. 37/11 od 09.12.2011.godine) i Statutu Društva br.D01-082/21-8780 od 09.12.2021.godine, na koji je Skupština Glavnog grada Podgorice dala saglasnost Odlukom br.02-016/21-1355 od 28.12.2021.godine, Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica obavlja poslove u oblastima za koje je osnovana, bliže opisane u tački 2.7. ovog Izvještaja. Kada su u pitanju povjereni poslovi potrebno je naglasiti da  Agencija za stanovanje, između ostalog, obavlja i dio poslova koji je po Zakonu o održavanju stambenih zgrada (’’Sl.list Crne Gore’’ br.41/16, 84/18 i 111/22), u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koji se odnose na:

- vođenje registra etažnih vlasnika, registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova;

- izvođenje hitnih radova, ako organ upravljanja stambene zgrade ne obezbijedi izvođenje ovih radova;

- donošenje rješenja kojima se obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade  - shodno odluci organa upravljanja stambenom zgradom.

Izvještaj o radu za 2023. godinu sačinjen je u skladu sa Uputstvom o izradi  godišnjeg programa rada i izvještaja o radu 01-018/23-9540 od 22.11.2023, donijetim od strane gradonačelnice Glavnog grada - Podgorica.

2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU DJELATNOSTI

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

- Naziv: Agencija za stanovanje d.o.o. – Podgorica

- Sjedište: Zetskih vladara bb Podgorica

- Osnivač: Skupština Glavnog grada - Podgorica

- Poreski identifikacioni broj (matični broj): 02015676.

2.2. Oblik organizovanja

Shodno Odluci o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica, Društvo obavlja privrednu djelatnost kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

2.3. Osnivački akti

Osnivački akti Društva su Odluka o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o.Podgorica, (’’Sl.list RCG – opštinski propisi’’ br. 26/05 od 08.08.2005.godine i ’’Sl.list Crne Gore – opštinski propisi’’ br. 37/11 od 09.12.2011.godine) i Statut Društva.

Shodno članu 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivanju Društva, Odbor direktora Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica je donio novi Statut Društva, br.D01-082/21-8780 od 09.12.2021.godine, na koji je Skupština Glavnog grada dala saglasnost Odlukom br. 02-016/21-1355 od 28.12.2021.godine.

Pravni osnov za donošenje novog Statuta Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica sadržan je u članu 329 stav 2 Zakona o privrednim društvima (‘’Sl.list Crne Gore’’ br.65/20 i 146/21), kojim je propisana obaveza da društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa ovim Zakonom, usklade svoju organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2.4. Pravno – statusna pitanja

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica je pravni sljedbenik Javnog stambenog preduzeća - Podgorica. Danom registracije Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u CRPS, Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje. Društvo odgovara za obaveze cjelokupnom svojom imovinom, dok Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa osnovnog kapitala.

  - Vlasnička struktura

Agencija za stanovanje d.o.o. – Podgorica  osnovana je Odlukom o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o.Podgorica (’’Sl.list RCG – opštinski propisi’’ br. 26/05 od 08.08.2005.godine i ’’Sl.list Crne Gore – opštinski propisi’’ br. 37/11 od 09.12.2011.godine), kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, te je kao takvo u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice.

  - Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

U skladu sa Statutom, osnovni oblici organizovanja Društva su sektori i to:

- Sektor za tehničko - operativne poslove i

- Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove i poslove sprovođenja socijalno - stambene politike.

Sektori u svom sastavu imaju službe i odjeljenja. Organizacija Društva je bliže uređena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Organizaciona šema:

  - Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja i za koje je registrovana u CRPS – u

Glavne i sporedne djelatnosti koje Agencija za stanovanje d.o.o.Podgorica obavlja i za koje je registrovana u CRPS - u definisane suOdlukom o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o.Podgorica i Statutom Društva. Agencija u oblastima za koje je osnovana vrši sljedeće poslove:

43.91 - Krovni radovi;

16.23 - Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata;

22.23 - Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo;

25.12 - Proizvodnja metalnih vrata i prozora;

33.14 - Popravka električne opreme;

37.00 - Uklanjanje otpadnih voda;

41.20 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;

43.11 - Rušenje objekata;

43.12 - Priprema gradilišta;

43.21 - Postavljanje električnih instalacija;

43.22 - Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;

43.29 - Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;

43.31 - Malterisanje;

43.32 - Ugradnja stolarije;

43.33 - Postavljanje podnih i zidnih obloga;

43.34 - Bojenje i zastakljivanje;

43.39 - Ostali završni radovi;

43.99 - Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;

46.13 - Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala;

46.73 - Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;

46.74 - Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje;

49.41 - Drumski prevoz tereta;

49.42 - Usluge preseljenja;

68.10 - Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;

68.20 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;

68.31 - Djelatnost agencija za nekretnine;

68.32 - Upravljanje nekretninama uz naknadu;

71.11 - Arhitektonska djelatnost;

71.12 - Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;

77.32 - Iznajmljivnje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo;

81.21 - Usluge redovnog čišćenja zgrada;

81.22 - Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;

- Upravlja, izdaje u zakup i održava stambene zgrade i posebne djelove stambenih zgrada koje su svojina Glavnog grada;

- Vodi registar etažnih vlasnika, registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova;

-  Izvodi hitne radove, ako organ upravljanja stambene zgrade ne obezbijedi  izvođenje  ovih radova;

- Obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade, rješenjem, shodno odluci skupštine etažnih vlasnika;

- Pruža usluge održavanja stambene zgrade, na tržišnom principu, trećim licima.

Društvo obavlja i sljedeće poslove:

- Pruža usluge obračuna cijene otkupa stana po povoljnijim uslovima i cijene zakupa stana i izrađuje prateće ugovore na zahtjev stranke;

- Obezbjeđenje pristupačnog ali kvalitetnog stanovanja, prije svega građanima Glavnog grada koji ne mogu da finansiraju izgradnju svojih stanova, doprinoseći dobrim urbanim uslovima stanovanja.

Društvo u manjem obimu obavlja i druge poslove koji služe djelatnostima upisanim u Centralni registar privrednig subjekata i koji se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, odnosno koje služe racionalnijem korišćenju imovine Društva.

  - Organi upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Osnivač pod uslovima i na način utvrđen zakonom ,Odlukom o osnivanju Agencije za stanovanje d.o.o.Podgorica i Statutom Društva.

Skupština Glavnog grada: daje saglasnost na Statut Društva, daje saglasnost na statusne promjene, daje saglasnost na cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora, imenuje i razrješava Izvršnog direktora, imenuje i razrješava članove Odbora direktora, daje saglasnost na godišnji program rada Društva, razmatra i usvaja godišnji Izvještaj o radu Društva, daje saglasnost na promjenu naziva, djelatnosti i sjedišta Društva, donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitka, donosi odluku o promjeni oblika, restrukturiranju i dobrovoljnoj likvidaciji društva, donosi odluku o promjeni osnovnog kapitala, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom Društva, Gradonačelnik daje saglasnost na cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora, za   radove održavanja stambenih zgrada i drugih objekata u svojini Glavnog grada.

Organi Društva su: Odbor direktora Društva kao organ upravljanja i Izvršni direktor kao organ rukovođenja Društvom.

Odbor direktora Društva u funkciji upravljanja: donosi Statut i druga akta Društva u skladu sa zakonom, utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akta za njeno izvršavanje, usvaja godišnji program rada Društva, usvaja planove i programe iz oblasti za koje je Društvo osnovano, usvaja godišnji finansijski iskaz i izvještaj o radu Društva, predlaže Osnivaču smanjenje i povećanje osnovnog kapitala, predlaže Osnivaču raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

Odbor direktora sastoji se  od  pet članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača, a jedan predstavnik iz reda zaposlenih u Društvu.

Izvršni direktor u funkciji rukovođenja ovlašćen je da: organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, predlaže akte koje donosi Odbor direktora i odgovoran je za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom,odgovara za zakonitost rada Društva, odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva, u skladu sa   Statutom i zakonom.

  - Drugi podaci specifični za vršioca komunalnih djelatnosti:

U okviru povjerene djelatnosti Agencija za stanovanje d.o.o Podgorica, između ostalog, obavlja i dio poslova koji je po Zakonu o održavanju stambenih zgrada (’’Sl.list Crne Gore’’ br.41/16, 84/18 i 111/22), u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koji se odnose na:

- vođenje registra etažnih vlasnika, registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova;

- izvođenje hitnih radova, ako organ upravljanja stambene zgrade ne obezbijedi izvođenje ovih radova;

- donošenje rješenja kojima se obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade  - shodno odluci organa upravljanja stambenom zgradom.

3.   KAPACITETI  VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI

3.1. Ljudski resursi

U Agenciji za stanovanje d.o.o.Podgorica je radno angažovano 99 izvršilaca.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme je sledeća:

| NIVO KVALIFIKACIJA | BROJ IZVRŠILACA |
| --- | --- |
| VII1 | 15 |
| VI | 2 |
| IV2 | 6 |
| IV1 | 36 |
| III | 25 |
| II | 1 |
| I | 14 |
| UKUPNO | 99 |

Na 31.12.2023.godine u Agenciji za stanovanje je bilo ukupno 99 zaposlenih na neodređeno i tri lica koja su angažovana podsretstvom Agencije za ustupanje zaposlenih.

3.2. Politika zapošljavanja

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji je na snazi, sistematizovano je 71 radno mjesto, a broj potrebnih izvršilaca je 118.

3.3. Tehnička opremljenost društva

Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture

| Zemljište (otvoreni skladišni prostor | Ul.Zetskih vladara bb | 3.627 m² | korišćenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravna zgrada Agencije za stanovanje d.o.o. | Ul.Zetskih vladara bb | 1.431 m² | Svojina ASP |
| Skladišni zatvoreni prostor (objekat koji je adaptiran) | Ul.Zetskih vladara bb | 681 m² | svojina ASP |
| Poslovni prostor | Ul.Kralja Nikole br.300 | 80 m² | korišćenje |

Agencija za stanovanje raspolaže upravnom zgradom koja u potpunosti zadovoljava potrebe nesmetanog funkcionisanja i obavljanja radnih zadataka. Osim Agencije za stanovanje, u zgradi je smješteno i preduzeće Komunalne usluge d.o.o. U krugu društva smješten je i objekat u kome se nalazi magacin društva, prostorije za odjeljenje servisa i hitnih intervencija, radionice društva. Od radionica, Agencija za stanovanje d.o.o. raspolaže bravarskom, limarskom i stolarskom radionicom.

Društvo je ušlo u proceduru stvaranja pretpostavki za postavljanje solarnih panela na objektu gdje se nalaze radionice i magacinski prostor. Ulaganje u opremu u prethodnom periodu doprinijelo je dobroj opremljenosti društva, koju planiramo da dodatno unaprijedimo i osavremenimo u narednom periodu, dijelom iz sopstvenih sredstava, a dijelom uz podršku Glavnog grada.

3.4. Oprema i vozni park

Oprema koju posjeduje Agencija za stanovanje d.o.o. dovoljna je za kvalitetno vršenje usluga koje pruža Agencija za stanovanje.

| TERETNA VOZILA - KAMIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | TIP VOZILA | GODINA PROIZVODNJE | VRSTA VOZILA |
| 1. | Iveco Cargo | 2002 | Teretno kamion |
| 2. | KIA sandučar – mini | 2003 | Teretno – kamion |
| 3. | Fap 1318 Cistijerna | 2008 | Specijalno teretno – kamion |
| 4. | MAN TGM 18.250 | 2015 | Teretno – kamion |
| 5. | Renault Master | 2016 | Teretno – kamion |
| 6. | Renault Master | 2018 | Teretno – kamion |
| 7. | Iveco Eurocargo Cistijerna | 2019 | Specijalno teretno – kamion |
| 8. | Dacia Logan (karavan) | 2008 | Dostavno |
| 9. | Dacia Logan (karavan) | 2008 | Dostavno |
| 10. | Lada Niva | 2008 | Dostavno |
| 11. | Škoda Praktik | 2008 | Teretno - dostavno |
| 12. | RenaultClio | 2009 | Teretno - dostavno |
| 13. | RenaultClio | 2010 | Teretno - dostavno |
| 14. | Fiat Panda | 2010 | Teretno - dostavno |
| 15. | Fiat Panda | 2012 | Teretno - dostavno |
| 16. | Fiat Doblo | 2012 | Teretno - dostavno |
| 17. | Renault Kangoo | 2012 | Teretno-dostavno |
| 18. | Renault Kangoo | 2014 | Dostavno |
| 19. | Renault Kangoo | 2014 | Dostavno |
| 20. | Renault Kangoo | 2014 | Dostavno |
| 21. | Renault Megan | 2014 | Teretno dostavno |
| 22. | Renault Kangoo | 2016 | Teretno dostavno |
| 23. | Renault Kangoo | 2016 | Teretno dostavno |
| 24. | Renault Kangoo | 2014 | Teretno dostavno |
| 25. | Micubiši viljuškar |  | Radna mašina |
| PUTNIČKA VOZILA |  |  |  |
| R.BR. | TIP VOZILA | GODINA PROIZVODNJE | VRSTA VOZILA |
| 1. | Dacia Sandero | 2008 | Putničko |
| 2. | Škoda Fabia (aravan) | 2010 | Putničko |
| 3. | Škoda Octavia (aravan) | 2011 | Putničko |
| 4. | Dacia Sandero | 2013 | Putničko |
| 5. | Dacia Sandero | 2013 | Putničko |
| 6. | Dacia Sandero | 2013 | Putničko |
| 7. | Dacia Sandero Stepway | 2019 | Putničko |

Od navedenih vozila (vozila redni broj 10,11,14 i 15) su trenutno tehnički neispravna, sagledaće se mogućnost i isplativost popravke istih i na osnovu toga preduzeće se odgovarajući koraci.

4.  CILJEVI

Ciljevi koje je Društvo postavilo za 2023. godinu, realizovani su.

Nastavljen je trend pozitivnog finansijskog poslovanja. Uz to društvo je uspjelo da finansira povećanje zarada zaposlenih, ali i da se dodatno tehnički osnažuje.

Akcije koje su i u prethodnom periodu realizovane, a imaju za cilj očuvanje stambenog fonda u gradu, uspješno su realizovane i tokom 2023. godine. Tu se prije svega misli na akciju ,,Poboljšanja uslova stanovanja” i raduje što etažni vlasnici u sve većem broju odlučuju da upravo kroz ovaj zajednički model unaprijede uslove stanovanja.  Dokaz toj činjenici je to što smo krajem 2023. godine imali saglasnost od strane Skupštine etažnih vlasnika za radove u iznosu od preko 1.700.000,00 eura.

Uspješno je realizovana i akcija ,,Za ljepše lice Podgorice” i stvorene su pretpostavke za još intenzivniji rad u narednom periodu.

Dodatno je poboljšano stanje sportske infrastrukture namijenjeno rekreativcima.

U dijelu kadrovskog potencijala društva, potrebno je kontinuirano raditi na jačanju tehničko-operativnog sektora, prvenstveno kada je zanatski kadar u pitanju.

5.    REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA U DIJELU FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI

5.1.  Održavanje objekata socijalnog stanovanja

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica i tokom 2023. godine vršila je održavanje objekata socijalnog stanovanja. Pregled stambenih objekata koje održava Agencija:

| Holandske sestre I (ul.Branka Ćopića) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| --- | --- |
| Holandske sestre II (ul. Branka Ćopića) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| Crnogorske sestre I (ul. Branka Ćopića) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| Crnogorske sestre II (ul. Branka Ćopića) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| Njemačka kuća I (ul. Branka Ćopića) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| Njemačka kuća II (ul. Ćamila Sijarića 1) | Objekat sa 24 stambene jedinice |
| Konik Vrela Ribnička (ul. Plavska br. 23) | Objekat sa 4 stambene jedinice |
| Bul. Stanka Radonjića br. 53 | Objekat sa 48 stambenih jedinica |
| Ul. I Proleterske br. 10 i 12 | Objekat sa 22 stambene jedinice |
| Bul. Stanka Radonjića br. 49 i 51 | Objekat sa 20 stambenih jedinica |
| Ibričevina | Objekat sa 5 stambenih jedinica |
| Ul. Spasoja Raspopovića C 26-40 | Objekat sa 16 stambenih jedinica |
| Ul. Piperska 370 A - Zagorič | Objekat sa 9 stambenih jedinica |
| Buda Tomovića br. 22 | 1 stambena jedinica |
| Dalmatinska br. 130 B | 1 stambena jedinica |
| III Sandžačka br. 22 | 1 stambena jedinica |
| Branka Radičevića br. 51 | 1 stambena jedinica |
| Bulevar Ivana Crnojevića br. 48 | 1 stambena jedinica |
| Aleksandra Puškina br. 187 | 1 stambena jedinica |
| Bokeška br. 10 | 1 stambena jedinica |
| Buda Tomovića br. 18 | 1 stambena jedinica |
| 27. mart br. 58 | 1 stambena jedinica |
| Admirala Zmajevića br. 71 | 1 stambena jedinica |
| Janka Đonovića br. S16 | 1 stambena jedinica |
| Braće Ribar br. 106 | 1 stambena jedinica |
| Bulevar Ivana Crnojevića br. 46 | 1 stambena jedinica |
| Moskovska br. 28 | 1 stambena jedinica |
| Georgi Dimitrova br. 26 | 1 stambena jedinica |
| III Sandžačka br. 11 | 1 stambena jedinica |
| Buda Tomovića br. 33 | 1 stambena jedinica |
| Obala Ribnice br. 9 | 1 stambena jedinica |
| Moše Pijade br. 11 | 1 stambena jedinica |
| DUP Zagorič 3 i 4 Objekat 369 | 1 stambena jedinica |
| IV Proleterska br. 31 | 1 stambena jedinica |
| Jerevanska br. 8 | 1 stambena jedinica |
| IPA zgrade Objekat A3 = 12 stambenih jedinica Objekat B7 = 9 stambenih jedinica Objekat B6 = 9 stambenih jedinica Objekat B5 = 9 stambenih jedinica Objekat B4 = 9 stambenih jedinica | Ukupno 48 stambenih jedinica |
| RHP zgrade Objekat 1 = 12 stambenih jedinica Objekat 2 = 12 stambenih jedinica Objekat 3 = 9 stambenih jedinica Objekat 4 = 9 stambenih jedinica Objekat 5 = 12 stambenih jedinica Objekat 6 = 12 stambenih jedinica Objekat 7 = 9 stambenih jedinica Objekat 8 = 9 stambenih jedinica Objekat 9 = 9 stambenih jedinica Objekat 10 = 9 stambenih jedinica Objekat 11 = 9 stambenih jedinica Objekat 12 = 9 stambenih jedinica | Ukupno 120 stambenih jedinica |
| A1 zgrada – 12 stambenih jedinica A2 zgrada – 12 stambenih jedinica B 1 zgrada – 9 stambenih jedinica B2 zgrada – 9 stambenih jedinica B3 zgrada – 9 stambenih jedinica | Ukupno 51 stambena jedinica |
| RHP zgrada 1 – Bosansko naselje – 24 stambene jedinice RHP zgrada 2– Bosansko naselje – 24 stambene jedinice RHP zgrada 3 – Bosansko naselje – 24 stambene jedinice RHP zgrada 4 – Bosansko naselje – 24 stambene jedinice | Ukupno 96 stambenih jedinica |

5.2. Održavanje objekata u vlasništvu Glavnog grada

U saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, kao i Službom za zajedničke poslove, adaptiran je određeni broj mjesnih zajednica.

Adaptacija prostorija izvršena je za potrebe MZ ,,Ljubović”. Prostorije koje se nalaze u ul. Bracana Bracanovića i u potpunosti su adaptirane.

Adaptirane su i prostorije MZ ,,Stara Varoš”, koje se nalaze u ul. Oktobarske revolucije. Na objektu MZ ,,Jedinstvo” izvršena je zamjena kompletnog krovnog pokrivača i stvorene su pretpostavke za dodatno uređenje unutrašnjosti objekata. Djelimično su adaptirane i prostorije MK ,,Donja Gorica” i MZ ,,Dajbabe”.

Tekuće održavanje bila je kontinuirana aktivnost.

Za adaptaciju i održavanje objekata mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija tokom 2023. godine, izdvojeno je 99.345,21 eura.

U saradnji sa JU ,,Narodna biblioteka Radosav Ljumović”, adaptirana su dva prostora za isturena odjeljenja knjižara i to prostori u ul. Serdara Jola Piletića i na Trgu Nikole Kovačevića.

Održavanje objekata u vlasništvu Glavnog grada vršilo se prema utvrđenoj procedure i u saradnji sa Službom za zajedničke poslove Glavnog grada.

Hitni i nužni radovi realizovani su bez odlaganja.

Tokom 2023. godine, takođe je adaptiran prostor za potrebe Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.

U saradnji sa Dječjim savezom Glavnog grada adaptiran je dio prostora u jednom od paviljona i smještajni kapaciteti su povećani za 4 apartmana.

5.3. Uređenje sportskih terena i izgradnja teretana za trening na otvorenom na teritoriji MZ

Kao i prethodnih tako je i tokom 2023. godine jedan od prioriteta u radu bio stvaranje adekvatnih uslova za rekreaciju i razvijanje zdravih stilova života.

U saradnji sa resornim Sekretarijatom za komunalne poslove, Agencija za stanovanje realizovala je čitav niz aktivnosti od interesa za stanovnike Glavnog grada.

Kako bi i našim najmlađim sugrađanima stvorili uslove za bavljenje stonim tenisom, ovi sadržaji su obezbijeđeni u dvorištima Osnovnih škola: „Boško Radulović“ u Komanima, „Savo Kažić“ na Barutani, „Dragiša Ivanović“, „Radojica Perović“, „Milorad Musa Burzan“, „Savo Pejanović“i „Maksim Gorki“. Sto je postavljen i u dvorištu Centra ,,1.jun” na Zabjelu.

Sto za stoni tenis postavljen je u okviru parka u Moskovskoj ulici, na poligonu u Staroj Varoši, u okviru SRZ „13. jul“, u Komanima – Ćafa, na katunu Mokra, u ulici Miloša Obilića (2 komada), u ul. Španskih boraca, u Stanjevića Rupi.

Stolovi za teqball postavljeni suna Koniku, Staroj Varoši, na Murtovini, Aerodromskoj ulici.

Multifunkcionalne sprave za trening na otvorenom postavljene su na Murtovini, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, u ul. Miloša Obilića, u MZ ,,Nova Varoš“, na Trgu Božane Vučinić, u ul. Đoka Miraševića, na Zlatici.

Novi poligon izrađen je u ulici Miloša Obilića. Održavanje postojećih poligona, zamjena mobilijara bila je kontinuirana aktivnost.

Tokom izvještajnog perioda raspisan je javni poziv za izbor izvođača za postavljanje tartan podloga na tri poligona. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava za ovu namjenu tokom 2023. godine iznosila je 185.438,76 eura.

5.4. Izvođenje hitnih radova koje obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave

Programom rada za 2023. godinu planirano je bilo davanje stručnih mišljenja i nalaza o uzroku kvara na zajedničkim i posebnim djelovima stambene zgrade na zahtjev Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek inspekcija za stanovanje i Komunalne inspekcije.

Da bi se ovaj segment poslovanja mogao kvalitetno odrađivati neophodna je saradnja između etažnih vlasnika, organa upravljanja stambenom zgradom i nadležnih službi. Nosioci posla bili suUprava za inspekcijske poslove - Odsjek - Inspekcija za stanovanje, Komunalna inspekcija, Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica. Aktivnost će se realizovati kontinuirano.

5.5 Obezbjeđenje smjenskog rada potrebnog tehničkog osoblja radi izvođenja hitnih radova

Agencija za stanovanje, kao društvo čiji je osnivač Glavni grad, shodno Zakonskoj obavezi koju ima jedinica lokalne samouprave, obezbjeđuje smjenski rad potrebnog tehničkog osoblja svih 365 dana u godini, radi izvođenja hitnih radova.

Broj intervencija tokom 2023. godine u odnosu na planirani broj

| Vrsta radova | Ostvareno 2023. | Planirano 2023. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kanalizatorski radovi | 620 | 630 |
| Vodoinstalaterski radovi | 950 | 930 |
| Električarski radovi | 402 | 450 |
| Dimnjačarski radovi | 93 | 170 |
| Cistijerna-crpljenje fekalija | 890 | 800 |
| UKUPNO: | 2955 | 2990 |

Izvođenje hitnih radova obezbijeđeno je svih 365 dana u godini i to radnim danima od 07-21h, a vikendom i za dane praznika od 08-16h.

Služba tehničke pripreme je kroz djelatnost tokom izvještajnog perioda sprovela sledeće aktivnosti:

- terenski obilasci u cilju snimanja činjeničnog stanja za izradu predmjera i predračuna radova, stručnog nalaza i mišljenja, odgovora, sprovodjenja nadzora nad izvodjenjem radova i slično– 865

- izrada akata u okviru službe a koji podrazumijevaju predmjere i predračune, ugovore za izvodjenje radova, specifikacije izvedenih radova, stručne nalaze i mišljenja, odgovore na pitanja tehničke prirode – 1156

5.6.Aktivnosti Službe za sprovođenje socijalno stambene politike i evidenciju

I - Izdavanje Rješenja o određivanju visine troškova akontacije za održavanje stambene zgrade

Služba za sprovođenje socijalno stambene politike i evidenciju donosila je Rješenja o određivanju visine troškova akontacije za održavanje stambene zgrade. Izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada predviđeno je da se Rješenja donose po službenoj dužnosti  odmah po registraciji organa upravljanja stambenom zgradom. Tokom 2023. godine, izdato je ukupno 12611rješenja. U odnosu na 2022. godinu kada je doneseno 5.749 rješenja, izdato je više 7.132 rješenja što je indikator da je veći broj stambenih zgrada oformio organe upravljanja.

II – Poslovi privremene uprave i formiranje organa upravljanja stambenom zgradom

Na zahtjev etažnih vlasnika, Inspekcijskih organa i rješenjem Sekretarijata za komunalne poslove, Agencija za stanovanje može biti imenovana za privremenog upravnika tamo gdje ne postoje izabrani organi upravljanja iz reda vlasnika stanova. Mandat privremenog upravnika oročen je na tri mjeseca i u tom periodu Agencija za stanovanje ima obavezu pokušati oformiti organe upravljanja iz reda vlasnika stanova.

Radi lakšeg organizovanja kompletna neophodna dokumentacija – obrasci, mogu se skinuti sa web stranice Agencije za stanovanje d.o.o. (aspg.me).

Ova aktivnost realizuje se u popodnevnim časovima radi veće prisutnosti etažnih vlasnika i uspješnosti istih.

Tokom 2023. godine Agencija za stanovanje imenovana je na 76 adresa za privremenog upravnika. U cilju formiranja organa upravljanja održano je ukupno 118 sastanaka. Iz navedenog proizilazi da je na većini adresa bilo neophodno održati po dva sastanka. Od ukupnog broja adresa na kojima je Agencija za stanovanje bila privremena uprava, na 67 su uspješno izabrani organi upravljanja, odnosno postupak je uspješno okončan na 88% zahtjeva. Sastanci su kako bi se prilagodili etažnim vlasnicima po pravilu održavani u poslepodnevnim satima i ispred Agencije za stanovanje istima su prisustvovali  diplomirani pravnici kako bi materiju u potpunosti približili etažnim vlasnicima.

III – Zakupnina i održavanje stambenih jedinica u vlasništvu Glavnog grada

Vrlo važan dio posla koji obavlja Služba za sprovođenje socijalno stambene politike i evidenciju odnosi se na kontakt sa zakupcima stanova namijenjenih socijalnom stanovanju i naplatu zakupnine.

Osim segmenta održavanja što je obaveza Tehničkog sektora, ništa manje nije bitna ni uloga 	Službe za sprovođenje socijalno stambene politike i evidencije kroz čiju aktivnost je neophodno obezbijediti kvalitetan odnos sa zakupcima kako bi se zajedničkim naporima sačuvala imovina Glavnog grada. Tokom 2023. godine obnovljeno je 98 ugovora u skladu sa novom Odlukom.

Nosioci posla: Sekretarijat za socijalno staranje i Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica.

IV – Reevidencija Registara etažnih vlasnika u skladu sa članom 26 Zakona o održavanju stambenih zgrada

Članom 26 Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl.List CG“ br.084/18) utvrđeno je da „Registar etažnih vlasnika, registar stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova i registar upravnika stambenih zgrada dužan je da vodi nadležan organ lokalne uprave ili privredno društvo kome nadležni organ lokalne samouprave povjeri vođenje registara“. Služba za sprovođenje socijalno-stambene politike i evidencije dopunjavala je, kontrolisala i vršila potrebne izmjene. Ova aktivnost se kontinuirano sprovodila.

5.7. Realizacija aktivnosti na poboljšanju uslova stanovanja u stambenim zgradama na teritoriji Glavnog grada

Glavni grad Podgorica i Agencija za stanovanje d.o.o. su i tokom 2023. godine nastavili sa realizacijom ovog projekta. Projekat podrazumijeva da etažni vlasnici koji su organizovani u skladu sa Zakonom i imaju formirane organe upravljanja mogu koristiti pogodnosti koje nude Glavni grad Podgorica i Agencija za stanovanje d.o.o.

Te pogodnosti se ogledaju u sufinansiranju pojedinih vrsta radova na zajedničkim djelovima stambenih zgrada (sanacija fasada, sanacija ravnih i kosih krovova, molersko-farbarski radovi u unutrašnjosti objekta, osposobljavanje stepenišne rasvjete, zamjena dotrajalih usponskih vodova i osposobljavanje i kompletiranje hidrantske mreže u unutrašnjosti ulaza, ograđivanje zelenih površina koje pripadaju zgradama).

Dodatna pogodnost za etažne vlasnike je mogućnost da dio sredstava koji su sami dužni obezbijediti, mogu platiti u više mjesečnih rata. Predmetni radovi se sufinansiraju u iznosu od 50% predračunske vrijednosti radova.

Najveća zainteresovanost etažnih vlasnika odnosila se na sanaciju fasada uz upotrebu termoizolacionih materijala. Na taj način povećava se energetska efikasnost objekata sa starijim datumom izgradnje.

Osim za sanaciju fasada veća zainteresovanost vlasnika stanova vlada i za sanaciju krovnih površina.

Uslov koji se morao ispuniti da bi se mogle koristiti pogodnosti koje se vlasnicima stanova nude, jeste da su organizovani u skladu sa Zakonom i da imaju formirane organe upravljanja.

Pregled aktivnosti po adresama:

| ADRESA | VRSTA RADOVA | VRIJEDNOST PREDRAČUNA |
| --- | --- | --- |
| Miljana Vukova 20 | fasaderski | 242,00€ |
| Vasa Raičkovića 31 | fasaderski | 10.873,21€ |
| Svetog Petra Cetinjskog br. 89 | fasaderski | 9.343,81€ |
| Đoka Miraševića br. 33 | fasaderski | 17.558,60€ |
| Bulevar Save Kovačevića br. 62 | fasaderski | 35.018,19€ |
| Đoka Miraševića br. 59 | fasaderski | 28.718,00€ |
| 4. jula br. 101 | fasaderski | 24.525,53€ |
| Đoka Miraševića br. 59 | fasaderski | 28.718,00€ |
| 4. jula TS-1 (Pomorandža) | fasaderski | 25.102,42€ |
| Svetozara Markovića br. 54 | fasaderski | 965,46€ |
| Đoka Miraševića br. 60 | fasaderski | 22.254,44€ |
| Đoka Miraševića br. 62 | fasaderski | 20.136,82€ |
| Blaža Jovanovića br. 25 | fasaderski | 538,84€ |
| Cara Lazara br. 22 | fasaderski | 20.874,29€ |
| Đoka Miraševića br. 45 | fasaderski | 11.109,64€ |
| 4 jul TS-2 | fasaderski | 36.550,68€ |
| Pera Ćetkovića br. 79 | fasaderski | 50.444,74€ |
| Vijenci Danila Kiša br. 4 | fasaderski | 31.771,13 € |
| Malo brdo S-4 | fasaderski | 3.698,37€ |
| Bracana Bracanovića 40 B | fasaderski | 28753,07€ |
| Vijenci Danila Kiša br. 4 | fasaderski | 3.556,32€ |
| Vijenci Danila Kiša br. 4 | fasaderski | 40.449,72€ |
| Malo brdo N3/N4 | fasaderski | 9.009,66€ |
| Janka Đonovića br. 42 | fasaderski | 16.104,91€ |
| Slobode br. 21 | hidroizolaterski | 3.129,36€ |
| Veljka Vlahovića br. 38 | hidroizolaterski | 230,38€ |
| Jerevanska br. 14 | hidroizolaterski | 1.017,52€ |
| Radosava Burića br. 292 | hidroizolaterski | 11.040,16€ |
| Bracana Bracanovića br. 70 | hidroizolaterski | 15.330,64€ |
| Meše Selimovića br. 14 | hidroizolaterski | 1.102,24€ |
| Beogradska br. 2 i 4 | hidroizolaterski | 2.489,95€ |
| Blaža Jovanovića 11 | hidroizolaterski | 3.951,26€ |
| Slobode br. 34 | hidroizolaterski | 1.502,82€ |
| Svetozara Markovića br. 22 | hidroizolaterski | 2.375,51€ |
| Trg Nikole Kovačevića br. 1 | hidroizolaterski | 5.094,10€ |
| Trg Nikole Kovačevića br. 2 | hidroizolaterski | 5.094,10€ |
| Mitra Bakića br. 114 | hidroizolaterski | 17.096,76€ |
| 13. jul br. 45 | hidroizolaterski | 7.254,68€ |
| Bracana Bracanovića br. 70 | hidroizolaterski | 15.330,64€ |
| Vasa Raičkovića br. 9 | hidroizolaterski | 1.665,84€ |
| Oktobarske revolucije br. 7 | hidroizolaterski | 4.362,66€ |
| Bulevar Džordža Vašingtona br. 37 | molerski | 205,76€ |
| Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 73 | molerski | 945,35€ |
| 4. jula TS-1 | molerski | 2.021,24€ |
| Slobode br. 21 | molerski | 3.822,69€ |
| 27. marta br. 36 | molerski | 450,52€ |
| Veljka Vlahovića br. 38 | molerski | 3.090,21€ |
| Vasa Raičković 2-4 | molerski | 1.733,95€ |
| Vojvode Stanka Radonjića br. 33 | molerski | 453,45€ |
| Kralja Nikole br. 13 | molerski | 1.330,09€ |
| Svetog Petra Cetinjskog br. 120 | molerski | 3.057,31€ |
| Svetog Petra Cetinjskog br. 111 | molerski | 2.200,78€ |
| Marka Miljanova br. 69 | molerski | 2.772,50€ |
| Blaža Jovanovića br. 11 | molerski | 1.916,64€ |
| Zmaj Jovina br. 36 | zaštitna ograda | 7.941,13€ |
| Zmaj Jovina bb ulaz II UP13 | zaštitna ograda | 1.753,52€ |
| Josipa Broza Tita br. 45 | zaštitna ograda | 2.008,30€ |
| Admirala Zmajevića br. 7 | zaštitna ograda | 1.408,49€ |
| Radoja Domanovića br. 1 | zaštitna ograda | 3.211,10€ |
| Zmaj Jovina br. 2 i 4 ulaz I | zaštitna ograda | 7.711,61€ |
| Zmaj Jovina br. 2 i 4 ulaz II | zaštitna ograda | 4.810,91€ |
| Marka Radovića br. 7, 15, 23 | zaštitna ograda | 17.170,26€ |
| Marka Radovića br. 37,47,59 | zaštitna ograda | 3.047,68€ |
| Marka Radovića br. 149 i 159 | zaštitna ograda | 2.764,68€ |
| Marka Radovića 95,103 i 113 | zaštitna ograda | 3.613,66€ |
| Josipa Broza Tita br. 45 | zaštitna ograda | 1.697,97€ |
| Piperska bb Lamela 4 | zaštitna ograda | 3.956,96€ |
| Piperska Lamela 5 City kej | zaštitna ograda | 2.871,33€ |
| Bracana Bracanovića br. 56 | elektro | 2.053,25 € |
| Vasa Raičkovića br. 2-4 | elektro | 647,95€ |
| Josipa Broza Tita br. 11 | elektro | 1.408,80€ |
| V proleterske br. 52 | elektro | 549,34€ |
| Pera Ćetkovića br. 86 | krovopokrivački | 14.199,59€ |
| Ivana Crnojevića br. 57 | krovopokrivački | 13.550,31€ |
|  | UKUPNO: | 694.763,80€ |

5.8. Akcija „Za ljepše lice Podgorice“

Tokom 2023. godine uređenje fasada kroz akciju ’’Za ljepše lice Podgorice’’ realizovalo se u značajnom obimu. Trend širenja akcije na više djelova grada nastavljen je i tokom 2023. godine. Važno je napomenuti da akcijom ne mogu biti obuhvaćeni objekti za čiju je kvalitetnu sanaciju potrebno raditi hidro ili termoizolacionu fasadu, već se ti objekti mogu realizovati kroz akciju ‘’Poboljšanja uslova stanovanja’’ uz participaciju Skupštine etažnih vlasnika.

| Adresa | Kvadratura |
| --- | --- |
| Buda Tomovića 1 | 412,00 |
| Buda Tomovića 11 | 415,00 |
| Buda Tomovića 13 | 645,00 |
| Buda Tomovića 21 | 495,00 |
| Buda Tomovića 27 | 480,00 |
| Buda Tomovića 33 | 450,00 |
| Buda Tomovića 20/22 | 862,00 |
| Buda Tomovića 24 | 504,00 |
| Buda Tomovića 16/18 | 893,00 |
| Buda Tomovića 26 | 544,00 |
| Buda Tomovića 35/37 | 408,00 |
| Buda Tomovića 39/41/43/45/47 | 626,00 |
| Svetog Petra Cetinjskog 11 - kalkan | 557,00 |
| Svetog Petra Cetinjskog 21 | 100,00 |
| Vasa Raičkovića 23/25/27/29/31 | 4560,32 |
| Vasa Raičkovića 18 A | 3750,00 |
| Vasa Raičkovića 19,23,25,27,29 i Sv.P.Cet.42,44,45,I.Vuj.30,32 i I.Milut.15,17,19 | 873,00 |
| Hercegovačka 13 - alpinisti | 590,71 |
| Save Kovačevića 56/58/60 | 5269,60 |
| Save Kovačevića 62/64/66 | 3075,00 |
| Save Kovačevića 68/70 | 2340,00 |
| Save Kovačevića 97/99/101/103/105 | 6450,00 |
| Mitra Bakića 122-124 | 3087,00 |
| Mitra Bakića 50 | 925,00 |
| Mitra Bakića 64-66-68 | 3945,00 |
| Radosava Burića 254 | 1900,00 |
| Radosava Burića 290 | 3700,00 |
| Radosava Burića 292 | 3700,00 |
| Moskovska 28/34/42/48/56/60 | 9036,00 |
| Oktobarske revolucije 6/12/20/24/30/36 | 12900,00 |
| Oktobarske revolucije 109/111/113 | 2533,50 |
| Džan 22/24 | 1450,00 |
| Bulevar revolucije 80/82/84/86/88 | 7453,00 |
| Oktobarske revolucije 101/103/105 (dio fasade) | 1.350,00 |
| Ukupno: | 86.279,13 m² |

Za realizaciju aktivnosti kroz akciju ,,Poboljšanja uslova stanovanja” i akciju ,,Ljepše lice Podgorice” utrošeno je ukupno 1.029,950,41 eura.

Nosioci posla bili su:

- Služba glavnog gradskog arhitekte

- Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada

- Agencija za stanovanje d.o.o.

5.9. Pružanje usluga na tržišnom principu trećim licima

Agencija za stanovanje d.o.o. predstavlja specifičan subjekt kada su poslovi održavanja u pitanju. Privredni subjekti koji se bave izvođenjem građevinsko-zanatskih radova uglavnom su fokusirani na jednu vrstu radova, dok Agencija za stanovanje d.o.o. nudi široku paletu usluga iz oblasti građevinsko-zanatskih radova.

Agencija za stanovanje d.o.o. u svom sastavu ima: električare, vodoinstalatere, kanalizatore, dimnjačare, limare, bravare, stolare, hidroizolatere, molere, fasadere, parketare, keramičare, zidare. Takođe dostupne su usluge ugradnje PVC i aluminijske bravarije, specijalnog vozila za crpljenje i odvoz otpadnih voda, gips kartonski radovi.

Usluge koje Agencija za stanovanje d.o.o. nudi namijenjene su prije svega etažnim vlasnicima i organima upravljanja stambenim zgradama, ali i fizičkim i pravnim licima koji imaju potrebu za uslugama koje Agencije za stanovanje d.o.o. pruža.

Tokom 2023. godine, Agencija za stanovanje nastavila je da se tržišno pozicionira kroz pružanje navedenih usluga.

5.10. Realizacija aktivnosti u saradnji sa resornim Sekretarijatom za komunalne poslove

U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove, ali i ostalim privrednim društvima u Glavnom gradu, Agencija za stanovanje je tokom 2023. godine učestvovala u izgradnji parkovskih površina u ul. Španskih boraca, u Zelenici, na Murtovini, u ul. Bracana Bracanovića i započeti radovi na Bulevaru Stanka Radonjića.

Izgradnja novih i sanacija postojećih zaštitnih ograda, kojima se želi povećati bezbjednost pješaka i sačuvati zelene površine, bila je kontinuirana aktivnost. Uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja, na žalost i tokom izvještajnog perioda bila je redovna aktivnost.

U saradnji sa  resornim Sekretarijatom puna pažnja posvećena je i poboljšanju uslova za boravak naših najmlađih sugrađana u školama. Tako je urađena druga faza ograde oko Osnovne škole ,,Radojica Perović”.

Na trotoarskoj površini Osnovne škole ,,Novka Ubović”  takođe je postavljena zaštitna ograda. Sanirana je i postojeća ograda oko Osnovne škole ,,Štampar Makarije”, dok je za potrebe Osnovne škole ,,Vuk Karadžić” urađen jedan  dio molersko farbarskih radova.

U drugom dijelu izvještaja navedeno je i u dvorištima kojih škola su postavljeni stolovi za stoni tenis.

6. REALIZACIJA PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI U DIJELU FINANSIJSKOG POKAZATELJA – REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

- Finansijski izvještaj za 2023. godinu prikazan je u sledećoj tabeli:

/Eur/

| P O Z I C I J E | Plan 2023. godina | Prethodna 2022. godina | Tekuća 2023. godina | Index 4/2 | Index 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I UKUPNI PRIHODI IZ POSLOVANJA (1+2+3) | 2.660.000 | 3.280.676 | 2.837.994 | 107 | 86 |
| 1.Prihodi od prodaje usluga | 1.850.000 | 2.514.586 | 2.047.024 | 111 | 81 |
| - Prihodi od prodaje nekretnina (stanovi za zaposlene) | - | 223.137 | -- | - | - |
| - prihod od prodaje usluga na tržištu | 1.850.000 | 2.291.449 | 2.047.024 | 111 | 89 |
| 2.Ostali prihodi iz redovnog poslovanja | 810.000 | 765.370 | 790.922 | 98 | 103 |
| - prihod od obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti | 750.000 | 720.000 | 750.000 | 100 | 104 |
| - ostalo (ref. bolovanja, Centra za soc.rad, sredst. Osnivača za nab. osnovnih sredstava itd.) | 60.000 | 45.370 | 40.922 | 68 | 90 |
| 3.Ostali prihodi iz poslovanja (naplata otpisanih potraživanja) | - | 720 | 48 | - | 7 |
| II UKUPNI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA (1+2+3) | (2.638.000) | (3.050.174) | (2.628.654) | 100 | 86 |
| 1 Troškovi poslovanja (bez troškova zaposlenih, zarada naknada (1.1+1.2+1.3+1.4) | (1.468.000) | (1.859.964) | (1.205.369) | 82 | 65 |
| 1.1 Troskovi materijala | (1.276.500) | (1.405.884) | (987.667) | 77 | 70 |
| - troškove osnovnog materijala | (430.000) | (442.142) | (358.027) | 83 | 81 |
| - troškovi pomoćnog materijala | (12.000) | (6.710) | (9.426) | 79 | 140 |
| - troškovi goriva | (43.500) | (39.149) | (32.242) | 74 | 82 |
| - elektična energija | (16.000) | (14.684) | (13.488) | 84 | 92 |
| - troškovi angažovanja podizvođača | (775.000) | (903.199) | (574.484) | 74 | 64 |
| 1.2.Troskovi stanovi za zaposlene | -- | (223.137) | -- | - | - |
| 1.3.Troskovi amortizacije | (70.000) | (86.718) | (85.927) | 123 | 99 |
| 1.4.Ostali troškovi poslovanja | (121.500) | (144.225) | (131.775) | 108 | 91 |
| - troškovi ( ptt, interneta ) | (6.500) | (5.644) | (5.531) | 85 | 98 |
| - registracija vozila | (8.500) | (6.919) | (6.165) | 73 | 89 |
| - osiguranje imovine i lica | (10.000) | (10.063) | (10.515) | 105 | 104 |
| - provizija banaka | (3.500) | (3.725) | (4.077) | 116 | 109 |
| - troškovi zaštite na radu | (20.000) | (19.459) | (30.988) | 155 | 159 |
| - troškovi komunalnih usluga | (3.000) | (2.135) | (2.476) | 82 | 116 |
| - troškovi održavanja vozila i osnov.sredstava | (20.000) | (19.714) | (26.101) | 130 | 132 |
| - učešće u izgradnji objek.za potrebe zaposlenih | -- | (30.892) | -- | -- | -- |
| - ostalo (reklama, neproizvodne usluge, ostali doprinosi ..) | (50.000) | (45.674) | (45.922) | 92 | 101 |
| 2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | (1.170.000) | (1.174.223) | (1.417.046) | 121 | 121 |
| - troškovi zarada ( bruto) | (946.117) | (886.041) | (1.121.097) | 118 | 126 |
| - porezi i doprinosi na poslodavca i prirez | (71.383) | (68.254) | (85.242) | 119 | 125 |
| - primanja borda direktora ( bruto) | (12.500) | (12.123) | (16.406) | 131 | 135 |
| - Prevoz (bruto+doprinosi na poslodavca) | (40.000) | (33.419) | (34.763) | 87 | 104 |
| - Ostalo (pomoći, ostala primanja po Kolektivnom, ostale naknade zaposlenih, otpremnine za odlazak u penziju, zarade zaposlenih angažovanih preko Agencije za ustupanje zaposlenih itd.) | (100.000) | (174.386) | (159.538) | 159 | 91 |
| 3.Ostali rashodi iz poslovanja | - | (15.987) | (6.239) | - | 39 |
| POSLOVNI REZULTAT (I - II) | 22.000 | 230.502 | 209.340 | - | 91 |
| a)Finansijski prihodi -kamate | - | 362 | 2.882 | -- | -- |
| b) Finansijski rashodi-zatezna kamata | - | -- | -- | -- | -- |
| Finansijski rezultat (a – b) | - | 362 | 2.882 | -- | -- |
| REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA –prije oporezivanja | 22.000 | 230.864 | 212.222 |  | 92 |
| Tekući porez na dobit | - | (26.135) | (23.765) |  |  |
| Odloženi poreski rashod ili prihod | - | 422 | 894 |  |  |
| NETO REZULTAT POSLE OPEREZIVANJA ( DOBIT) | 22.000 | 205.151 | 189.351 |  |  |

- Potraživanja i obaveze

- Potraživanja od trećih lica - kupci

| Saldo potraživanja na 01.01.2023.god | Ukupno fakturisano u 2023. god. | Naplaćeno u 2023.god. | Otpis iz ranijih god. | Procenat naplate | Saldo potraživanja na dan 31.12.2023.god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/(1+2)) | 6 |
| 73.417,25 | 2.435.483,96 | 2.430.287,97 | 711,29 | 96,87 % | 77.901,95 |

- Obaveze prema dobavljačima

| Saldo neplaćenih obaveza na 01.01.2023.god | Ukupne obaveze iz 2023. | Plaćeno u 2023. | Procenat plaćenih obaveza | Saldo obaveza na dan 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/(1+2)) | 5 |
| 32.654,27 | 1.446.258,22 | 1.458.196,47 | 98,60 % | 20.716,02 |

Kada su u pitanju obaveze prema dobavljačima Agencija za stanovanje d.o.o. je uspijevala da na vrijeme servisira obaveze prema dobavljačima.

Obaveze koje su prikazane na 31.12.2023. godine, uglavnom se odnose na obaveze, koje prema sklopljenim ugovorima sa dobavljačima možemo platiti u ugovorenim rokovima, najčešće 30 do 60 dana od dana ispostavljanja računa i računima koji su pristigli nakon 31.12.2023. godine a odnose se na troškove za 2023. godinu (troškovi goriva, električne energije, telefona, komunalnih usluga itd. ) pa samim tim nisu mogli biti plaćeni.

Obaveze koje proizilaze iz poslovanja (obaveze za PDV, obaveze za poreze i doprinose na zarade i ostala primanja zaposlenih) Agencija za stanovanje d.o.o. izmiruje bez zakašnjenja u zakonom propisanim rokovima i po tom osnovu nema dugovanja.

I Ukupni prihodi izposlovanja u izvještajnoj 2023.godini ostvareni su u iznosu od 2.837.994eura.

U strukturi prihoda iz poslovanja sa 26,4% učestvuju prihodi od redovnih poslovnih aktivnosti -sredstva za ostvarivanje programskih zadataka, angažovanje radne snage na poslovima hitnih radova, evidencije i administracije za potrebe Osnivača i isti iznose 750.000eura.

Prihodi od izvršenih usluga iznose 2.047.024eura i učestvuju sa 72,1% u ukupnim poslovnim prihodima.

Ostali  prihodi iz redovnog poslovanja u iznosu 40.922eura učestvuju sa 1,5 % u ukupnim poslovnim prihodima.

Ostali prihodi (naplata otpisanih potraživanja) iznose 48 eura.

II Ukupni troškovi iz poslovanja u 2023. godini iznose 2.628.654 eura.

Troškovi sirovina, materijala i proizvodnih usluga iznose 987.667eura, njihovo učešće u strukturi poslovnih rashoda iznosi 37,6%.

Ovi troškovi su direktno vezani za ostvarenje prihoda i obuhvataju osnovni i pomoćni materijal za izradu, kao i usluge angažovanja podizvođača, troškove goriva, električne energije,  itd.

Trošak amortizacije iznosi 85.927 eura. Ovi troškovi učestvuju sa 3,3% u ukupnim poslovnim rashodima.

Ostali troškovi poslovanja  u iznosu od 131.775eura učestvuju sa 5% u ukupnim troškovima iz poslovanja za 2023. godinu. Ovi troškovi obuhvataju troškove telefona, interneta, registracije vozila, osiguranje imovine i lica, troškove zaštite na radu, troškove komunalnih usluga, troškove održavanja vozila i osnovnih sredstava, itd.

Troškovi zaposlenih u iznosu od 1.417.046 eura učestvuju sa 53,9% u ukupnim troškovima iz poslovanja  i odnose se na zarade zaposlenih (bruto), doprinose na poslodavca, prirez, primanja borda direktora, troškove prevoza, pomoći  i ostala primanja zaposlenih.

Pod stavkom ostala primanja, najzastupljeniji su troškovi koji se odnose na isplatu pomoći zaposlenima po Kolektivnom ugovoru, troškovi jubilarnih nagrada, pomoći, troškovi otpremnina za odlazak u penziju, zimnica, kao i ostale naknade zaposlenima. Pod navedenom stavkom uračunate su i zarade za zaposlene angažovane preko Agencije za ustupanje zaposlenih.

Na povećanje troškova za zarade zaposlenih uticalo je povećanje zarada od 10 % počevši od 01.01.2023.godine, kao i dodatno povećanje zarada u poslednja dva mjeseca izvještajnog perioda, nakon potpisivanja Granskog i pojedinačnog kolektivnog ugovora za stambeno komunalnu djelatnost, pri čemu je došlo do značajnijeg povećanja zarada za najveći dio zaposlenih. Fond za plate nakon potpisivanja novog Kolektivnog ugovora povećan je za 25 %.

Ostali rashodi iz poslovanja u iznosu od 6.239 eura učestvuju manje od  0,2% u ukupnim troškovima iz poslovanja i odnose se na otpis potraživanja, rashod po popisu i izvještajima popisnih komisija i naknadno utvrđenih troškova iz ranijih godina.

Usled povećanog obima posla prihodi Društva su premašili plan. Povećanje prihoda podrazumijeva i porast troškova.

Poslovni rezultat za 2023. godinu je 209.340 eura.

Pozitivni finansijski rezultat - pozitivne kamate iznose 2.882 eura.

Poslovni rezultat se povećava za pozitivan finansijski rezultat pa je  rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja 212.222 eura.

Neto rezultat posle oporezivanja – Dobit za 2023. godinu iznosi 189.351 eura.

Pregled stanja na žiro računima Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica

| #### 31.12.2022.godine | #### 31.12.2023.godine |
| --- | --- |
| #### 1.132.877,63 eura | #### 1.351.037,08 eura |

Raspodjela dobiti

Ostvarena dobit u iznosu od 189.351 euro biće usmjerena na poboljšanje tehničke opremljenosti Društva i na realizaciju kapitalnih investicija koje Društvo bude planiralo u narednom periodu.

7.  IZVJEŠTAJ O PITANJIMA VEZANIM ZA POLITIKU ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica vrši isplatu zarada zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom Društva, Odluci o obračunskoj vrijednosti koeficijenta i ugovorima o radu.

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica postupak zapošljavanja sprovodi u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu.

Važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je ukupno 118 izvršilaca. Tokom cijele 2023. godine zarada zaposlenih bile su uvećane za 10 % u odnosu na 2022. godinu, dok je od novembra 2023. godine nakon stupanja na snagu Granskog kolektivnog ugovora za komunalno stambenu djelatnost i potpisivanja pojedinačnih kolektivnih ugovora došlo do dodatnog značajnog povećanja zarada za najveći dio zaposlenih.

7.1. Tabela

U kolonama 1 i 2 prikazana je postojeća struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama, a u kolonama 3 do 11 podaci o broju izvršilaca po nivoima kvalifikacija planiranim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

| Organizaciona jedinica | Zaposleni u prethodnoj godini | VII1 | VI | IV2 | IV1 | IV1/III | III | III/II | III/I2 | I2 | I2/I1 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kabinet direktora | 4 | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Sektor za tehničko-operativne poslove -rukovodilac | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Službe za usluge klijentima, tehničku pripremu i plan i analizu | 10 | 3 |  |  | 7 | 2 |  |  |  |  |  | 12 |
| Odjeljenje servisa i hitnih radova | 19 |  | 1 |  | 1 | 8 | 2 |  | 7 | 1 |  | 20 |
| Odjeljenje građevinsko- zanatske operative | 41 | 2 |  |  | 3 |  | 6 | 2 | 25 |  | 10 | 48 |
| Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove sprovođenja socijalno -stambene politike -rukovodilac | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Služba za ekonomsko- finansijske poslove | 7 | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |
| Služba za pravne i opšte poslove | 7 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 9 |
| Služba za sprovođenje socijalno- stambene politike i evidenciju | 4 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Služba unutrašnje zaštite | 5 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 6 |
| UKUPNO | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |

8.  ZADUŽENOST

Privredno društvo ‘’Agencija za stanovanje’’ d.o.o. Podgorica nema dugoročnih obaveza, kreditnih zaduženja. Obaveze za poreze i doprinose i PDV se izmiruju redovno i bez kašnjenja.

Obaveze prema zaposlenima se izmiruju redovno i ne postoje bilo kakvi sudski sporovi sa zaposlenima, na osnovu kojih bi se mogle javiti obaveze. Kratkoročne obaveze društvo redovno izmiruje u skladu sa ugovorenim rokovima sa dobavljačima.

Na dan 31.12.2023. godine obaveze prema dobavljačima iznosile su 20.716,02€. Najveći dio obaveza odnosio se na račune koji fizički stižu početkom 2024. godine (troškovi goriva, električne energije, telefona, komunalnih usluga itd), pa samim tim nisu ni mogli biti plaćeni do kraja 2023. godine.

9.  REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI

| R.B. | Opis predmeta javne nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke | Ugovorena vrijednost nabavke | Vrsta postupka | Realizovano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Računari i računarska oprema | 3.600,00€ | 3.192,50€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Krovopokrivački radovi na objektu Bulevar Pera Ćetkovića br.86 | 11.200,00€ | 10.525,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Nabavka i isporuka stolova za stoni tenis | 10.000,00€ | 8.727,28€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Vodootporna šperploča (blažujka) sa zaštitnim filmom | 12.000,00€ | 9.678,48€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Nabavka i isporuka gotovog betona | 15.000,00€ | 14.595,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Nabavka i isporuka univerzalnog pletiva | 15.000,00€ | 12.810,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Izrada preduzetnog plana | 2.500,00€ | 1.378,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Nabavka kancelarijskog materijala i tonera | 4.000,00€ | 3.589,90€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Nabavka lima sa uslugom obrade | 20.000,00€ | 16.446,15€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Nabavka sredstava za higijenu | 3.500,00€ | 2.933,66€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Gips-kartonski materijal | 10.000,00€ | 8.118,11€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Nabavka pića i napitaka za kafe kuhinju | 3.500,00€ | 3.460,77€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Alpinistički radovi na fasadama objekata – solitera u ulici Radosava Burića u Podgorici | 19.800,00€ | 19.560,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Keramika | 12.000,00€ | 9.831,04€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Periodični zdravstveni pregledi zaposlenih | 2.500,00€ | 2.450,00€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Nabavka protiv požarnih aparata za objekte namjenjene socijalnom stanovanju u vlasništvu Glavnog grada | 4.000,00€ | 3.109,76€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Usluge osiguranja stambenih objekata u vlasništvu Glavnog grada, namjenjenih socijalnom stanovanju | 5.000,00€ | 4.934,34€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Alata i opreme za bravarsku radiocu | 1.700,00€ | 1.637,69€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Alpinistički radovi na objektu u ulici Vasa Raičkovića br. 18a u Podgorici | 11.700,00€ | 10.920,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Usluge registracije vozila | 8.500,00€ | 7.673,25€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Stolovi za stoni tenis | 12.000,00€ | 10.991,74€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Teqball stolovi | 5.000,00€ | 5.000,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Zimska zaštitna oprema-Partija1 | 8.800,00€ | 8.334,76€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Zimska zaštitna oprema Partija 2 | 3.900,00€ | 3.656,50€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Zimska zaštitna oprema Partija 3 | 3.300,00€ | 3.297,00€ | Jednostavna nabavka | Realizovan |
|  | Čišćenje izlivenih fekalnih vodai ručni iskop | 8.000,00€ | 7.870,00€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Sportske mreže | 10.000,00€ | 5.172,20€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Sanitarije | 10.000,00€ | 8.993,50€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Popravka specijalnog vozila- cistijerne fekalne | 9.000,00€ | 8.900,00€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
|  | Laminati i parketi | 12.000,00€ | 10.147,45€ | Jednostavna nabavka | Zaključen |
| UKUPNO: |  | 257.500,00€ | 227.934,08€ |  |  |

| R.B. | Opis predmeta javne nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke | Ugovorena vrijednost nabavke | Vrsta postupka | Realizovano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i isporuka zanatskog materijala | 80.000,00€ | 67.208,93€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 2. | Ljetnja zaštitna oprema-Partija1 | 8.000,00€ | 7.999,00€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 3. | Ljetnja zaštitna oprema Partija 2 | 5.000,00€ | 4.995,00€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 4. | Radovi na fasadama | 300.000,00€ | 299.355,00€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 5. | Nabavka goriva | 43.500,00€ | 43.500,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 6. | Elektroinstalacioni materijal | 33.000,00€ | 32.334,96€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 7. | Šrafovska roba i okovi | 30.000,00€ | 24.250,33€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 8. | Izrada tartan podloga na sportskim poligonima | 40.000,00€ | 39.991,00€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 9. | Molerski materijal | 30.000,00€ | 27.258,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 10. | Hidroizolacioni materijal | 25.000,00€ | 19.880,67€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 11. | Termoizoalcioni-fasaderski materijal | 50.000,00€ | 46.203,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 12. | Alpinistički radovi na fasadama | 60.000,00€ | 59.150,00€ | Otvoreni postupak | Realizovan |
| 13. | Radova na fasadi odjekta- SZ Serdara Jola Piletića br. 11 | 93.000,00€ | 91.775,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 14. | Nabavka i isporuka zanatskog materijala | 80.000,00€ | 69.035,20€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 15. | Građevinski materijal | 50.000,00€ | 38.851,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| 16. | Usluge servisa i popravke vozila marke “Renault“ i „Dacia“ | 8.000,00€ | 7.997,05€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| UKUPNO: |  | 935.500,00€ | 879.784,14€ |  |  |

Sprovedeni postupci u skladu sa planom za 2023. godini, Ugovori zaključeni početkom 2024 god.

| R.B. | Opis predmeta javne nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke | Ugovorena vrijednost nabavke | Vrsta postupka | Realizovano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Radovi na fasadama | 340.000,00€ | 339.675,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
|  | Vodovod i kanalizacioni material | 15.000,00€ | 12.688,25€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
|  | Izrada i ugradnja PVC i AL bravarije | 50.000,00€ | 44.350,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
|  | Radovi na fasadi objekta na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog br.62,66,72,76,80,86 i 90 | 36.000,00€ | 35.980,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
|  | Radovi na fasadi objekta na Bulevaru revolucije br.52,56,60,64,68,72 i 76 | 22.000,00€ | 21.978,00€ | Otvoreni postupak | Zaključen |
| UKUPNO: |  | 463.000,00€ | 454.671,25€ |

10.  POLITIKA CIJENA

Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica zbog prirode posla ne izdaje mjesečne račune, već se isti izdaju nakon izvedenih radova ili pruženih usluga. Društvo ima usvojen cjenovnik usluga za Glavni grad broj LVI-923/22-7880 od 11.11.2022. godine, na koji je Rješenjem broj 01-018/22-10212/2 od 23.11.2022. godine data Saglasnost.

Cjenovnik za usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda usvaja se jednom godišnje. Na njega saglasnost daje Skupština Glavnog grada, uz prethodno dobijene saglasnosti od strane Regulatorne agencije.